RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail — Justice — Solidarité

★★★★★★★★★★

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES

AGEROUTE GUINÉE

Unité de Gestion du Projet (UGP)

PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE

DE LA ROUTE LABÉ — MALI (107 km)

Projet N° GIN 1019

PROPOSITION FINANCIÈRE

Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Montant total HT : 115 000 EUR

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Ministère des Infrastructures —  AGEROUTE GUINÉE — Unité de Gestion du Projet (UGP/GIN 1019)

FINANCEMENT :

Banque Islamique de Développement (BIsD)

CONSULTANT INDIVIDUEL SOUMISSIONNAIRE

Monsieur Alkaly SOUMAH

Juriste spécialiste en Environnement, Mines, Énergie et Développement Durable

Guinéen — Résidence : Conakry, République de Guinée

Tél. : (+224) 623 41 07 79

E-mail : alkalyfiston442967@gmail.com

15 août 2026

# Lettre de soumission — Proposition financière

Conakry, le 15 août 2026

Monsieur le Coordonnateur,

Unité de Gestion du Projet GIN 1019 (UGP)

AGEROUTE GUINÉE — Ministère des Infrastructures

République de Guinée — Conakry

Objet : Soumission de la proposition financière pour l'élaboration du rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du Projet de construction et de bitumage de la route Labé-Mali (107 km) — Projet N° GIN 1019.

Monsieur le Coordonnateur,

En complément de ma proposition technique soumise en réponse aux Termes de Référence (TDR) que vous avez bien voulu me transmettre le 25 juillet 2026, j'ai l'honneur, en ma qualité de Consultant Individuel de droit guinéen, de vous soumettre la présente proposition financière pour la mission citée en objet.

Le montant total forfaitaire hors taxes de ma proposition s'élève à 115 000 EUR (cent quinze mille euros). Ce montant couvre l'intégralité des prestations définies dans ma proposition technique, y compris la rémunération de mon équipe multidisciplinaire, les frais de déplacement et de séjour, l'organisation des consultations publiques et des ateliers de validation, la production et la reproduction des livrables, ainsi que l'ensemble des frais connexes nécessaires à la bonne exécution de la mission.

Cette proposition est ferme et non révisable pendant la durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des manifestations d'intérêt. Je m'engage à exécuter les prestations conformément à la proposition technique soumise, dans les délais contractuels et au prix forfaitaire convenu.

Les modalités de paiement proposées sont précisées dans le corps de la présente proposition. Je reste à votre entière disposition pour toute négociation financière jugée nécessaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Coordonnateur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Consultant Individuel,

M. Alkaly SOUMAH

Juriste spécialiste en Environnement, Mines, Énergie et Développement Durable

(Signature)

# Sommaire

Lettre de soumission — Proposition financière

1. Récapitulatif des coûts

2. Détail des coûts du personnel

3. Détail des frais remboursables

4. Modalités et échéancier de paiement proposé

5. Conditions de paiement et modalités financières

# 1. Récapitulatif des coûts

Le montant total forfaitaire hors taxes de la présente proposition financière pour l'élaboration du rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet GIN 1019 s'élève à cent quinze mille euros (115 000 EUR). Ce montant est réparti comme suit :

| N° | Désignation | Montant (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Rémunération du personnel clé (8 experts) | 65 650 | 57,1 % |
| B | Rémunération du personnel d'appui (6 enquêteurs + logistique) | 6 375 | 5,5 % |
|  | Sous-total Personnel | 72 025 | 62,6 % |
| C | Per diem et frais de séjour | 18 410 | 16,0 % |
| D | Transport et déplacements | 12 400 | 10,8 % |
| E | Consultations publiques et atelier de restitution | 4 800 | 4,2 % |
| F | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | 3 500 | 3,0 % |
| G | Production et reproduction des livrables | 3 200 | 2,8 % |
| H | Communications, assurances et divers | 665 | 0,6 % |
|  | Sous-total Frais remboursables | 42 975 | 37,4 % |
|  | TOTAL GÉNÉRAL HT (EUR) | 115 000 | 100,0 % |

Les frais de validation CTAE (5 %) demeurent à la charge du Maître d'ouvrage.

# 2. Détail des coûts du personnel

## 2.1 Personnel clé (experts)

| N° | Expert(e) | Position | H-J | Taux EUR/j | Sous-total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | M. Alkaly SOUMAH | Consultant Individuel — Chef de mission | 60 | 380 | 22 800 |
| 02 | Expert national associé | Spécialiste faune et flore | 25 | 320 | 8 000 |
| 03 | Expert national associé | Sociologue / Socio-économiste | 32 | 320 | 10 240 |
| 04 | Expert associé | Ingénieur du génie civil | 18 | 320 | 5 760 |
| 05 | Expert associé | Spécialiste climat & RRC | 15 | 320 | 4 800 |
| 06 | Expert associé | Cartographe SIG (drones) | 20 | 260 | 5 200 |
| 07 | Experte associée | Spécialiste genre/VBG | 12 | 300 | 3 600 |
| 08 | Expert associé | Juriste-environnementaliste (renfort) | 15 | 350 | 5 250 |
|  | Sous-total Personnel clé |  |  | 197 | 65 650 | 197 | 64 210 |

## 2.2 Personnel d'appui

| Désignation | H-J | Taux EUR/j | Sous-total EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Enquêteurs locaux (6 × 20 j) | 120 | 40 | 4 800 |
| Logisticien (1 × 35 j) | 35 | 45 | 1 575 |
| Sous-total Personnel d'appui |  |  | 6 375 |  | 6 375 |
| TOTAL PERSONNEL (clé + appui) |  |  | 72 025 EUR |  | 70 585 EUR |

# 3. Détail des frais remboursables

## 3.1 Per diem et frais de séjour

| Désignation | H-J | EUR/j | Total EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Per diem Chef de mission (Conakry-terrain) | 20 | 110 | 2 200 |
| Per diem experts terrain (6 × 15 j) | 90 | 90 | 8 100 |
| Per diem enquêteurs locaux (6 × 20 j) | 120 | 45 | 5 400 |
| Per diem logisticien (35 j) | 35 | 50 | 1 750 |
| Per diem supervision Conakry | 8 | 120 | 960 |
| Sous-total per diem |  |  | 18 410 |  | 18 410 |

## 3.2 Transport et déplacements

| Désignation | Quantité | PU EUR | Total EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Vols Conakry-Labé-Conakry (2 rotations équipe) | Forfait | — | 2 200 |
| Location 2 véhicules 4x4 (35 j × 2) | 70 j | 120 | 8 400 |
| Carburant véhicules terrain | Forfait | — | 1 800 |
| Sous-total transport |  |  | 12 400 |  | 12 400 |

## 3.3 Consultations, analyses & divers

| Désignation | Base | Total EUR |
| --- | --- | --- |
| Consultations villageoises (15 × salle + collation + transport) | 15 × 200 | 3 000 |
| Atelier national de restitution à Conakry | Forfait | 1 800 |
| Analyses physico-chimiques et bactériologiques (sol, air, eau, bruit) | Forfait | 3 500 |
| Reproduction rapports finaux (20 ex. couleur + Atlas A3 + 20 USB) | Forfait | 3 200 |
| Communications, téléphonie satellitaire, assurances | Forfait | 665 |
| TOTAL FRAIS REMBOURSABLES |  | 42 975 EUR | 41 415 EUR |

# 4. Modalités et échéancier de paiement proposé

| N° | Tranche | Condition de paiement | % | Montant EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Avance de démarrage | À la notification de l'ordre de service, contre caution bancaire de restitution d'avance à 100 % | 20 % | 23 000 |
| T2 | Paiement sur livrable L1 | À l'approbation du rapport de démarrage | 15 % | 17 250 |
| T3 | Paiement sur livrable L2 | À l'approbation du rapport intermédiaire 1 (État initial & description projet) | 20 % | 23 000 |
| T4 | Paiement sur livrable L3 | À l'approbation du rapport intermédiaire 2 (Impacts) | 15 % | 17 250 |
| T5 | Paiement sur livrable L4 | À l'approbation du rapport intermédiaire 3 (PGES) | 10 % | 11 500 |
| T6 | Paiement sur livrable L5 | À l'approbation du rapport final provisoire | 10 % | 11 500 |
| T7 | Paiement final sur livrable L6 | À l'approbation du rapport final définitif (hors retenue de garantie 5 %) | 10 % | 11 500 |
| TOTAL |  |  |  | 115 000 EUR | 115 000 EUR |

L'échéancier peut être ajusté en concertation avec l'UGP/AGEROUTE GUINÉE.

# Conditions de paiement et modalités financières

## 1. Monnaie du contrat

La monnaie du contrat est l'Euro (EUR). Tous les paiements seront effectués en EUR dans les conditions prévues par le contrat.

## 2. Nature du prix

Le prix de la proposition est forfaitaire, ferme et non révisable pendant toute la durée d'exécution du contrat. Il couvre l'intégralité des prestations définies dans la proposition technique, hors taxes, charges sociales, frais directs et indirects nécessaires à la bonne exécution de la mission. Les taxes éventuellement applicables ne sont pas incluses dans ce prix et seront, le cas échéant, prises en charge ou refacturées séparément conformément à la réglementation fiscale applicable.

## 3. Coordonnées bancaires du Consultant

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Bénéficiaire | SOUMAH Alkaly — Consultant Individuel |
| Banque | Banque commerciale guinéenne de premier rang — Conakry (Ecobank Guinée / Société Générale Guinée / Vista Bank — à confirmer) |
| Code SWIFT/BIC | À communiquer à la signature du contrat |
| Numéro de compte EUR | À communiquer à la signature du contrat |
| Numéro de compte GNF | À communiquer à la signature du contrat |

## 4. Retenue de garantie et garanties

Le Consultant s'engage à fournir, le cas échéant, les garanties requises par les documents contractuels :

- Une garantie de bonne exécution représentant 5 % du montant du contrat, valable pendant toute la durée de la mission et trente (30) jours au-delà ;

- Une garantie de restitution de l'avance de démarrage, représentant 100 % du montant de l'avance, si une avance est accordée ;

- Une retenue de garantie de 5 % sur chaque facture, libérée à réception définitive du rapport final.

## 5. Modalités de facturation

Les factures seront émises en Euros (EUR) et adressées à l'UGP/AGEROUTE GUINÉE en deux (02) exemplaires originaux. Chaque facture mentionnera : la référence du contrat, le numéro de la tranche, le montant hors taxes (HT), les coordonnées bancaires du Consultant. Le présent montant est exprimé hors taxes ; toute retenue à la source ou imposition applicable sera traitée séparément conformément à la réglementation en vigueur.

## 6. Délai de paiement

Le délai de paiement est fixé à trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la facture accompagnée du livrable correspondant dûment approuvé par l'UGP/AGEROUTE GUINÉE.

## 7. Régime fiscal

Le Consultant Individuel, en tant que personne physique de nationalité guinéenne résidant en République de Guinée, s'engage à se conformer à toutes les obligations fiscales applicables en République de Guinée (impôt sur les revenus, TVA et autres prélèvements applicables). Les retenues à la source éventuelles seront opérées conformément à la législation fiscale guinéenne en vigueur.

## 8. Validité de la proposition

La présente proposition financière est valable pour une durée de cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date limite de remise des manifestations d'intérêt.