RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail – Justice – Solidarité

* * * * * * * *

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES (MI)

AGEROUTE GUINEE

Unité de Gestion du Projet (UGP)

PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE

DE LA ROUTE LABÉ – MALI (107 KM)

Projet N° GIN 1019

PROPOSITION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Financement : Banque Islamique de Développement (BIsD)

Coût total du Projet : 160,8 millions d'Euros

CONSULTANT INDIVIDUEL SOUMISSIONNAIRE Dr. Ibrahima DIALLO Consultant Individuel — Juriste Spécialiste en Environnement et Mine

Tél. : +224 628 50 52 70   —   Email : ibrahima.dial2014@gmail.com

Conakry, République de Guinée

Date de soumission : 16 août 2026

SOMMAIRE

SECTION A — HONORAIRES DU CONSULTANT INDIVIDUEL ET DE SON ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE	4

SECTION B — FRAIS DE MISSION TERRAIN	5

SECTION C — FRAIS DE BUREAU, REPROGRAPHIE ET FOURNITURES	5

SECTION D — FRAIS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES ET ATELIERS DE RESTITUTION	6

SECTION E — PROVISIONS POUR IMPRÉVUS ET INFLATION	6

SECTION F — RÉCAPITULATIF ET MODALITÉS DE PAIEMENT	7

F.1. Récapitulatif général de la proposition financière	7

F.2. Modalités de paiement (40% – 30% – 30%)	7

F.3. Coordonnées bancaires pour le règlement	7

F.4. Conditions générales	8

Conakry, le 16 août 2026

À l'attention de :

Monsieur le Coordonnateur

Unité de Gestion du Projet (UGP)

AGEROUTE GUINEE

Ministère des Infrastructures (MI)

Conakry — République de Guinée

Objet : Soumission de la proposition financière pour l'élaboration de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du Projet de Construction et de Bitumage de la Route Labé-Mali (107 km) — Projet GIN 1019.

Monsieur le Coordonnateur,

Faisant suite à ma proposition technique transmise sous pli séparé, j'ai l'honneur de vous soumettre, par la présente, ma proposition financière en tant que Consultant Individuel pour l'élaboration de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du Projet de Construction et de Bitumage de la Route Labé-Mali (107 km), Projet N° GIN 1019.

Les présents Termes de Référence m'ayant été transmis le 25 juillet 2026, j'ai chiffré la mission sur la base d'une durée totale de Soixante (60) jours calendaires, en mobilisant mon expertise personnelle ainsi que l'équipe pluridisciplinaire que j'ai constituée et que je coordonnerai personnellement.

Le montant global de la présente proposition financière s'élève à : 98 000 EUR, soit quatre-vingt-dix-huit mille euros, HT. Il intègre l'ensemble des coûts liés à la mission, structurés en six (06) sections :

- Section A : Honoraires du Consultant Individuel et de son équipe pluridisciplinaire ;

- Section B : Frais de mission terrain (per diem, transport, hébergement, véhicules, opérations terrain) ;

- Section C : Frais de bureau, reprographie et fournitures ;

- Section D : Frais des consultations publiques et ateliers de restitution ;

- Section E : Provisions pour imprévus et inflation ;

- Section F : Récapitulatif et modalités de paiement.

Les modalités de paiement proposées sont structurées selon le schéma classique 40% – 30% – 30%, libérables après validation des livrables clés par l'UGP/DNI et la Banque Islamique de Développement.

La présente proposition est valable pour une durée de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 16 août 2026.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Coordonnateur, l'expression de ma considération distinguée.

Dr. Ibrahima DIALLO

Consultant Individuel

Juriste Spécialiste en Environnement et Mine

Tél. : +224 628 50 52 70 — Email : ibrahima.dial2014@gmail.com

# SECTION A — HONORAIRES DU CONSULTANT INDIVIDUEL ET DE SON ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

La présente section détaille les honoraires du Consultant Individuel (chef de mission) et des experts de l'équipe pluridisciplinaire qu'il a constituée et coordonnera personnellement pour mener à bien la mission, sur une durée de Soixante (60) jours calendaires.

| Poste / Expert | H/J | Tarif (EUR/j) | Total (EUR) | Réf. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Mission – Environnementaliste (Dr. Ibrahima DIALLO) | 60 | 400 EUR | 24 000 EUR | A.1 |
| Experte Écologue – milieu biophysique, faune et flore (Mme KOSSINANTAO Hawa) | 25 | 320 EUR | 8 000 EUR | A.2 |
| Sociologue – études sociales et consultations publiques (M. Mohamed Lamine FOFANA) | 22 | 320 EUR | 7 040 EUR | A.3 |
| Expert Environnementaliste Sénior – sauvegardes multi-bailleurs (M. Sidiki DOUMBOUYA) | 12 | 350 EUR | 4 200 EUR | A.4 |
| Spécialiste changement climatique, pédologie et risques (M. Alama MAGASSOUBA) | 12 | 280 EUR | 3 360 EUR | A.5 |
| Cartographe-Géomaticien — SIG et télédétection (M. Hamath NDIAYE) | 12 | 230 EUR | 2 760 EUR | A.6 |
| Experte Environnementaliste — audit et conformité (Mme Sogbè KEITA) | 8 | 280 EUR | 2 240 EUR | A.7 |
| Spécialiste Hygiène, Santé et Sécurité au travail (M. Sékou KAMISSOKO) | 8 | 280 EUR | 2 240 EUR | A.8 |
| Assistantes techniques (2) et enquêteurs locaux (8 personnes) | 120 | 35 EUR | 4 200 EUR | A.9 |
| TOTAL SECTION A — HONORAIRES |  |  | 58 040 EUR | TOTAL |

# SECTION B — FRAIS DE MISSION TERRAIN

Cette section couvre l'ensemble des frais liés à la mobilisation de l'équipe sur le terrain, le long du linéaire Labé-Mali (107 km) et dans les sous-préfectures riveraines.

| Libellé | Unité | Quantité | P.U. (EUR) | Total (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Per diem des experts en mission terrain (6 experts × 7 jours) | Forfait | 6×7 | 100 EUR | 4 200 EUR |
| Transport aller-retour Conakry – Labé (6 experts) | Trajet | 6 | 250 EUR | 1 500 EUR |
| Hébergement à Labé (6 experts × 7 nuitées) | Nuitée | 42 | 80 EUR | 3 360 EUR |
| Location de véhicule 4×4 + carburant pour la mission de 60 jours | Forfait | 1 | 8 000 EUR | 8 000 EUR |
| Frais opérationnels des enquêteurs sur les trois lots | Forfait | 1 | 1 900 EUR | 1 900 EUR |
| Communications, fournitures et consommables de terrain | Forfait | 1 | 1 500 EUR | 1 500 EUR |
| TOTAL SECTION B — FRAIS DE MISSION TERRAIN |  |  |  | 20 460 EUR |

# SECTION C — FRAIS DE BUREAU, REPROGRAPHIE ET FOURNITURES

Cette section couvre les frais de production et de livraison des rapports (20 exemplaires papier couleur + 20 clés USB pour chaque rapport, conformément aux TDR), ainsi que les frais de fonctionnement du bureau d'études.

| Libellé | Unité | Quantité | P.U. (EUR) | Total (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reprographie des rapports de démarrage, intermédiaires 1 à 3 et provisoire (4 rapports × 20 exemplaires couleur) | Exemplaire | 80 | 34 EUR | 2 720 EUR |
| Reprographie du rapport final définitif (20 exemplaires couleur) | Exemplaire | 20 | 65 EUR | 1 300 EUR |
| Clés USB pour livraison des rapports (Word + PDF) | Unité | 40 | 10 EUR | 400 EUR |
| Fournitures de bureau, impression et reliure | Forfait | 1 | 980 EUR | 980 EUR |
| Communications téléphoniques et internet | Forfait | 1 | 600 EUR | 600 EUR |
| TOTAL SECTION C — FRAIS DE BUREAU |  |  |  | 6 000 EUR |

# SECTION D — FRAIS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES ET ATELIERS DE RESTITUTION

Conformément à l'Article 46 de l'Arrêté A/2023/1595/MEDD/CAB/SGG et aux exigences d'engagement des parties prenantes de l'ESSP de la BIsD, l'organisation des consultations publiques au niveau local et national ainsi que les ateliers de restitution sont entièrement à la charge du Consultant. Cette section couvre la logistique de ces consultations et ateliers.

| Libellé | Unité | Quantité | P.U. (EUR) | Total (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultations publiques sous-préfectorales le long des trois lots | Session | 6 | 900 EUR | 5 400 EUR |
| Atelier de restitution à Labé | Atelier | 1 | 2 400 EUR | 2 400 EUR |
| Atelier national de restitution à Conakry | Atelier | 1 | 2 600 EUR | 2 600 EUR |
| TOTAL SECTION D — CONSULTATIONS PUBLIQUES |  |  |  | 10 400 EUR |

# SECTION E — PROVISIONS POUR IMPRÉVUS ET INFLATION

Cette section couvre les provisions pour imprévus (déplacements supplémentaires, prolongation éventuelle des consultations, ajustements d'inflation sur les coûts opérationnels). Elle est calibrée pour permettre une exécution sereine de la mission dans les délais et la qualité requis.

| Libellé | Total (EUR) |
| --- | --- |
| Provisions pour imprévus et ajustements d'inflation sur la durée de la mission | 3 100 EUR |
| TOTAL SECTION E — IMPRÉVUS | 3 100 EUR |

# SECTION F — RÉCAPITULATIF ET MODALITÉS DE PAIEMENT

## F.1. Récapitulatif général de la proposition financière

| Section | Libellé | Montant (EUR) |
| --- | --- | --- |
| A | Honoraires du Consultant Individuel et de son équipe pluridisciplinaire | 58 040 EUR |
| B | Frais de mission terrain (per diem, transport, hébergement, véhicules) | 20 460 EUR |
| C | Frais de bureau, reprographie et fournitures | 6 000 EUR |
| D | Frais des consultations publiques et ateliers de restitution | 10 400 EUR |
| E | Provisions pour imprévus et inflation | 3 100 EUR |
| MONTANT GLOBAL DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE (HT) |  | 98 000 EUR |

Soit, en toutes lettres : quatre-vingt-dix-huit mille euros, hors taxes.

## F.2. Modalités de paiement (40% – 30% – 30%)

Le Consultant Individuel propose les modalités de paiement suivantes, libérables après validation des livrables clés par l'UGP/DNI et la Banque Islamique de Développement (BIsD) :

| Tranche | Pourcentage | Condition de libération | Montant (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40% | À la signature du contrat et à la validation du Rapport de démarrage par l'UGP/DNI | 39 200 EUR |
| 2 | 30% | À la validation du Rapport provisoire par l'UGP/DNI et avis de non-objection de la BIsD | 29 400 EUR |
| 3 | 30% | À la validation finale du Rapport définitif par l'UGP/DNI et la BIsD, et après l'atelier national de restitution à Conakry | 29 400 EUR |
| TOTAL |  |  | 98 000 EUR |

## F.3. Coordonnées bancaires pour le règlement

Tous les paiements seront effectués par virement bancaire à l'ordre du Consultant Individuel sur le compte bancaire suivant :

| Titulaire du compte | Dr. Ibrahima DIALLO |
| --- | --- |
| Banque | Ecobank Guinée |
| Agence | Agence Centrale de Conakry |
| Numéro de compte | (à communiquer à la signature du contrat) |
| Code IBAN | (à communiquer à la signature du contrat) |
| Code SWIFT/BIC | ECOCGNCN |
| Devise du compte | EUR (avec possibilité de conversion en GNF selon les modalités convenues avec le Maître d'Ouvrage) |

## F.4. Conditions générales

- La présente proposition financière est ferme et non révisable pour toute la durée de la mission ;

- La présente proposition est valable pour une durée de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 16 août 2026 ;

- Les montants sont exprimés en euros (EUR), hors taxes ;

- Les paiements seront effectués dans un délai maximal de 30 jours suivant la validation de chaque livrable et la transmission des factures correspondantes ;

- Toute prestation supplémentaire non prévue dans les TDR fera l'objet d'un avenant au contrat principal ;

- Les coordonnées bancaires définitives seront transmises à la signature du contrat.

Fait à Conakry, le 16 août 2026

Dr. Ibrahima DIALLO, Consultant Individuel